# 第一章 总  则

第一条 为进一步规范联港公司代建项目临时用地管理，明确项目临时用地申报主体和监管职责，提高代建项目临时用地的管理水平，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《广东省国土资源厅关于加强临时用地管理的通知》（粤国土资利用发〔2016〕35号）《珠海经济特区土地管理条例》《金湾区临时用地管理工作方案》等法律法规及规范性文件的规定，结合我公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称临时用地是指我司代建工程项目建设施工需要，临时使用的土地或者按照临时使用土地合同约定使用的土地。

# 第二章 申  请

第三条 工程项目临时用地需按《金湾区临时用地管理工作方案》要求申报临时用地。

（一）工程项目临时用地由施工单位向有关单位申请。

各建设业务部门负责指导和监管各代建项目临时用地申报工作，审核临时用地申报资料，监督检查代建项目临时用地的管理工作。对施工单位报送的申请要件进行审核，主要对临时用地上拟建建筑的功能、规模、用地平面图等情况进行审查备案，对符合报送要求的予以审核通过并同意其报送相关材料；申请材料不齐全或不符合要求的，不予通过并要求其在5个工作日内补齐或整改。申报临时用地涉及费用均由施工单位承担。

（二）需由我司作为临时用地的申请单位时，各建设业务部门需按《金湾区临时用地管理工作方案》要求申报临时用地，并按规定缴纳临时用地履约保证金。

临时用地履约保证金收取标准以《金湾区临时用地管理工作方案》及有关部门实际收取为准：临时用地面积在5000（含5000）平方米以下的，一次交纳100000元；面积在5000平方米至10000平方米的，一次交纳200000元；超过10000平方米的，按每平方米20元加收履约保证金。

# 第三章 临时用地使用

第四条 由我司申请临时用地时，施工单位需办理以下手续：

- （一）与我司签订临时使用土地合同

- 《临时使用土地合同》应当载明以下事项：

- 1.合同各方当事人的基本情况；

- 2.用地位置、四至范围、面积与土地现状地类等基本情况；

- 3.土地具体项目及具体用途、使用期限；

- 4.管理费标准、缴交期限及方式；

- 5.使用期满恢复原状的措施、期限；

- 6.履约保证金标准、支付方式；

- 7.合同的解除和终止条件；

- 8.合同解除或者终止时地上临时建筑物、构筑物和其他附着物的处置方式；

- 9.违约责任和争议解决方式；

- 10.其他需载明的事项。

- （二）向我司支付临时用地相关费用

- 临时用地费用包括租金、管理费、青苗及地上附着物补偿费、复垦费用。

1.临时用地租金

施工单位需代替我司直接向土地使用权人缴纳临时用地合同中规定的相关用地租金（包括管理费）等费用。按施工合同工期计算临时用地租金，在申请临时用地时一次性代替我司缴纳。工程延期或实际使用时间超过合同工期的，由施工单位按实际使用时间补交租金及相关费用。

- 情况特殊的项目，可向我司申请减免临时用地租金。

2.临时用地管理费

临时用地管理费为24元/m2（每年）。按施工合同工期计算临时用地管理费，在申请临时用地时，由施工单位一次性向我司进行缴纳。工程延期或实际使用时间超过合同工期的，由施工单位按实际使用时间补交临时用地管理费。

3.临时用地涉及占用农用地，应当制定复垦方案，复垦方案中有约定复垦保证金的，项目施工单位依照复垦方案向我司缴纳复垦保证金等相关费用。复垦方案中未约定复垦保证金的，我司将参照《广东省非农业建设补充耕地管理办法》（广东省人民政府令第146号）规定标准，按每平方米28元收取复垦保证金。

- 4.临时用地的耕地占用税等一切不可预估费用

办理临时用地需缴纳耕地占用税或其他不可预估费用时，施工单位均需代替我司进行缴纳。

（三）青苗及地上附着物补偿费，施工单位参照所在地县级以上人民政府制定的有关青苗补偿、征地拆迁补偿标准给予补偿，临时用地的青苗及地上附着物补偿费需支付给青苗及地上附着物所有者。

# 第四章 监  管

第五条 施工单位不得改变批准用途使用临时用地，不得以转让、出租、抵押场地或地上建（构）筑物等形式给他人使用。

第六条 临时用地的施工单位应在现场显著位置设立标志牌公示临时用地批准文件。标志牌应包含临时用地使用单位名称和法定代表人、临时用地用途、临时用地范围和面积、建筑面积、使用期限等内容。

第七条 各建设业务部门负责日常监管工作。对于未完善用地手续、超过批准面积使用、改变批准用途使用等行为，应及时制止；制止无效的，应移交给辖区规划土地监察机构，并配合其开展相关查处工作。

第八条 临时用地使用期满，或政府提前收回的临时用地，使用我司临时用地的施工单位应在1个月内完成退地清场、复垦复绿。临时用地使用期满后，临时用地施工单位的退地清场、复垦复绿、环境保护等情况，由属地镇政府牵头，联合区各职能部门在各自职责范围内依法进行验收。

第九条 临时用地占用耕地的，根据《广东省国土资源厅关于加强临时用地管理的通知》（粤国土资利用发〔2016〕35 号），使用我司临时用地的施工单位应当自临时用地期满之日起1年内恢复种植条件并经验收合格。

第十条 退地清场或复垦复绿验收不合格的，使用我司临时用地的施工单位有不超过30日的整改期，整改期满后经验收仍不合格的，由我司组织清场及复垦复绿。组织清场及复垦复绿的各项费用由施工单位承担，从施工单位工程款中支付。施工单位工程款不足以支付的，由我司先行垫付后向临时用地使用施工单位追偿。

第十一条 临时用地单位逾期未清场及拒不办理土地移交手续的，我公司将提请临时用地管理部门按规定予以查处、强制收回。因此产生的清场费用及损失由临时用地单位自行承担。我司有权从施工单位工程款中扣除。

# 第五章 附  则

第十二条 本办法由珠海联港城市建设管理有限公司负责解释。

第十三条 本办法自印发之日起施行。