连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务

招标文件

招 标 人：连山壮族瑶族自治县广源能源有限公司

招标代理机构：清远市粤北招标采购有限公司

编制日期：2024年11月

目录

第一章 招标公告	2

日程安排表	8

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法（综合评估法）	23

第四章 合同条款及格式	34

第五章 投标文件格式	54

第一章 招标公告

连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务招标公告

1. 招标条件

本招标项目 连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务 已由 连山壮族瑶族自治县经济发展促进局 以备案证：2403-441825-04-01-686853备案建设，建设资金由招标人企业自筹解决，项目出资比例为100%。建设单位为 连山壮族瑶族自治县广源能源有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程造价咨询进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目概况

2.1.1招标项目名称：连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务

2.1.2工程建设地点：广东省清远市连山壮族瑶族自治县县域。

2.1.3工程建设规模：本项目建设拟利用连山壮族瑶族自治县可控可利用的存量公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用面积建设屋顶分布式光伏，根据连山全县的测绘结果，项目的屋顶面积为178322.50㎡（其中建筑屋顶面积为148383.78 ㎡，露天停车位面积28938.72㎡，其他公共面积1000㎡）；可利用面积为133792.31㎡；本项目设计总装机容量为33.45MWp。(具体建设规模和内容以中标后招标人下达的书面文件为准)。

项目建安工程费约27046.54万元。

2.2招标范围：

2.2.1 标段划分：本项目划分为1个标段。

2.2.2招标内容：包括但不限于本项目的设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结（决）算阶段等造价咨询全过程造价咨询服务工作。

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段 | 1.负责审核设计概算，按本项目工程可研批复的投资控制目标对设计方案或图纸提出限额设计要求和优化设计意见，协助招标人有效实现限额设计，合理控制工程投资；审核设计概算，并负责与有审核权限部门的对数工作，完成初步设计概算审核工作。 2.负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 3.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 4.负责审核施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算），按时提交调整意见及合理化建议，并负责与有审核权限部门的对数工作，完成施工图预算审核工作。 5.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 6.负责按招标人要求编制各类造价管理文件。 |
| 2 | 施工阶段 | 1.负责按招标人要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 2.根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。 3.负责施工过程造价控制，负责编制工程变更、各类工程和服务预算，审核工程量与进度款。 4.负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护招标人的合法权益。 5.负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个季度月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。 6.负责定期召开造价控制会议，参与选择技术经济性最佳的方案，控制好技术设计和施工图设计的不合理变更，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。 7.发生现场签证时，须与工程部、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为签证依据。 8.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。 9.根据招标人的需要参与合同谈判、合同价款修正及调整的审核。 - 10.根据经验主动地、有预见性地提醒招标人节约费用，负责协助处理索赔和反索赔事项；向招标人提供专业造价意见，维护招标人的合法权益。 11.审核所有涉及造价的工程技术文件。 |
| 4 | 结（决）算阶段 | - 1.负责按招标人及有审核权限部门要求编制结算管理文件，配合招标人开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与各参建单位对数。自收到招标人工作要求之日起10-30个工作日内出具结算审核报告。 2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 3.负责施工类、服务类、货物类等合同结算审核工作并出具审核报告；负责工程结算初审工作，提交合同管理及执行情况的专题报告。 4.审核建设工程其他费用（含工程量计算和计价等），按时出具审核报告。 5.按招标人要求组织推进竣工结算工作（含施工、勘察和设计及其它服务类项目等费用），提出竣工结算工作建议；配合招标人实施决算工作。 6.按招标人需求定期发文督促相关单位配合开展结算工作。 7.配合招标人完成财政评审工作。 8.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，编制单体、各项各专业等工程建筑技术经济指标，对产生偏差的原因及投资控制的效果进行分析，提交合同管理及执行情况的专题报告。 |
| 5 | 其他 | 1.按招标人要求，负责组织或参加相关造价控制评审、变更专题等会议，包括邀请相应的专家并承担专家评审费，提供接送专家至招标人指定会议地点等相应服务。 2.视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。 3.设置专职人员进行项目全过程造价服务工作，以满足招标人的工作需要。 4.对项目计量支付进行审核，出具审核报告。 5.招标人安排的其他造价管理工作。 |

2.2.3最高投标限价：106.00万元。

2.2.4服务期限：自收到招标人通知开始之日起至合同约定造价咨询服务内容全部完成止。招标人根据实际情况，有权对本项目服务期限进行适当调整。

3. 投标人资格要求

3.1投标人均具有独立法人资格，持有工商行政（或市场监管）管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

3.2投标人拟派项目负责人须具备有效的注册造价工程师注册证或注册一级造价工程师注册证且注册专业为安装，且在本单位注册。

注：有效的注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；有效的注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕]67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4其他资格要求：

①投标人按规定的格式及内容要求签署了《投标申请人声明》；

②投标文件中有法定代表人证明书。如投标文件为委托代理人签署的，应同时附上法定代表人授权书。

③投标人未在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的查询记录截图。（评审时以评标当天在上述网站查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须在投标文件中提供相关证明资料）。

4. 招标文件的获取

4.1 发布招标公告、招标文件获取、投标人提问、开标等时间安排：

详见附件：招投标日程安排表（清远市公共资源交易信息网）。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

4.2 本工程采用资格后审方式。

5. 投标文件的递交

5.1 本项目采用电子招投标方式，投标人须递交具备法律效力的电子投标文件。投标人应当使用广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的CA证书进行电子投标。未办理CA证书的投标人应及时办理。

5.2 投标人应登录清远市公共资源交易信息网录入相关信息、编制投标文件，并完整上传至交易平台。

5.3 投标文件递交的截止时间和地点：

详见附件：招投标日程安排表（清远市公共资源交易信息网）。

注：递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.4 投标保证金：

（1）投标保证金的形式：银行保函或转账或建设工程投标保证保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函（联合体投标时，由牵头人递交）。

1）采用转账方式的，由清远市公共资源交易信息网代收。

2）采用银行保函或建设工程投标保证保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函方式的，应选用接入清远市公共资源交易管理平台的银行或保险公司开具银行保函或保险合同，由银行或保险公司向清远市公共资源交易管理平台通过数据电文方式确认。银行保函需为“见索即付型”保函，否则保函视为无效。

（2）投标保证金的金额：人民币2万元。

（3）缴纳时间：详见招标公告日程安排。

（4）投标人采用银行转账方式递交保证金的，招标人委托清远市政务服务中心具体实施保证金的收取和退还工作。

（5）采用转账方式的所有投标保证金必须由投标单位总公司的银行基本存款账户转出；联合体投标时，由牵头人进行转账，否则投标保证金无效。

6. 发布公告的媒介

本公告在清远市公共资源交易信息网（http://www.qyggzy.cn/）和广东省招标投标监管网等法定媒体发布，招标公告、公示信息的发布时间和内容，以清远市公共资源交易信息网发布情况为准。本公告的修改、补充在清远市公共资源交易信息网发布。

7. 补充说明

7.1 招标公告网上发布时，同时发布招标文件、招标控制价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑中明确说明。

7.2 资格审查结果及中标结果将在清远市公共资源交易信息网公示，公开接受投标人的监督。

7.3 本工程根据国家和省、市有关计价规范设置招标控制价。

7.4 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：连山壮族瑶族自治县广源能源有限公司

异议受理电话：0763-8718536

地     址：连山壮族瑶族自治县吉田镇勤政路原县政府会议中心（第三层）305室

招标监督机构：连山壮族瑶族自治县发展改革工信和科技商务局

投诉电话：0763-3663733

8. 联系方式

招标人：连山壮族瑶族自治县广源能源有限公司

地址：连山壮族瑶族自治县吉田镇勤政路原县政府会议中心（第三层）305室

联系人：张先生

电话：0763-8718536

招标代理机构：清远市粤北招标采购有限公司

地址：清远市新城凤翔大道23号东方天城花园一号楼21层15、17号

联系人：欧先生

电话：0763-3839580

2024年 11 月  27  日

附件：

# 日程安排表

| 工程名称 | 连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务 | 项目编号 | GC4418252024028 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标公告 开始时间 | 2024年11 月 28 日 08时30分 | 招标公告 结束时间 | 2024年 12 月 18 日 15时00分 |
| 投标人提问 开始时间 | 2024年 11 月 28 日 08时30分 | 投标人提问结束时间 | 2024年 12月 07日 17时30分 |
| 保证金到帐 截止时间 | 2024年 12月 18日 15时00分 |  |  |
| 递交投标文件开始时间 | 2024年11月 28日 08时30分 | 递交投标文件截止时间 | 2024年12 月 18日 15时00分 |
| 开标时间 | 2024年12 月 18日 15时00分 | 开标地点 | 清远市公共资源交易信息网网上开标大厅 （https://www.qyggzy.cn/） |
| 评标时间 | 2024年 12 月 19 日 10时00分 | 评标地点 | 连山壮族瑶族自治县政务服务中心9楼评标室 |

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标单位 | 名称：连山壮族瑶族自治县广源能源有限公司 地址：连山壮族瑶族自治县吉田镇勤政路原县政府会议中心（第三层）305室 联系人：张先生 电话：0763-8718536 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：清远市粤北招标采购有限公司 地址：清远市新城凤翔大道23号东方天城花园一号楼21层15、17号 联系人：欧先生 电话：0763-3839580 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县县域 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 由招标人企业自筹解决，项目出资比例为100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自收到招标人通知开始之日起至合同约定造价咨询服务内容全部完成止。招标人根据实际情况，有权对本项目服务期限进行适当调整。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见本项目招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体成员最多不超过 个，并签定联合体投标协议书。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | ☑不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日 10 天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日7天前 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 按第四章“合同条款”执行。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：按第四章“合同条款”执行。 |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 答疑、澄清文件等 |
| 2.3 | 招标文件的澄清或修改 | 递交投标文件截止时间15日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 按招标文件要求 |
| 3.2.4 | 招标控制价 | 1060000.00元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | - 本次投标报价采用下浮率方式报价，最终按实结算。 - 1、下浮率范围为：0.00%-5.00% (含界值），精确到小数点后2位，超出范围报价无效。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止之日计起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求提交 ☑要求提交（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标有效期一致） 1.形式：银行保函或转账或建设工程投标保证保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函【缴费的操作详见清远市公共资源交易平台网站公布的有关规定】； 2.金额： 2万元； 3.递交方式：采用转账方式的委托清远市公共资源交易平台代收；采用银行保函或建设工程投标保证保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函方式的，应选用已接入清远市公共资源交易平台的银行或保险公司或第三方担保机构开具银行保函或保险合同或担保函，由银行或保险公司或第三方担保机构向清远市公共资源交易平台通过数据电文方式确认。银行保函需为“见索即付型”保函，否则保函视为无效。 4.招标人统一社会信用代码：91441825MAD6EDK13F。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7 | 投标文件的编制 | 1.电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录清远市公共资源交易平台在递交投标文件截止时间前将投标文件完整上传至清远市公共资源交易平台。 2.投标文件统一制作成PDF格式文件，所附证书证件均为扫描件，需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。投标文件应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章且不能进行压缩处理，详见“第五章 投标文件格式”说明。 3.投标文件应当按照招标文件格式的要求加盖电子签章，电子签章与投标人单位公章具有同等的法律效力。 4.投标文件应按上述编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。 5.投标文件本每一页均应需加盖投标人单位电子印章，并按招标文件格式中要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 4.1.1 | 投标文件份数 | 电子投标文件1份。 电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录清远市公共资源交易平台在递交投标文件截止时间前将投标文件完整上传至清远市公共资源交易平台。 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 详见招投标日程安排表。 |
| 4.4.1 | 递交投标文件的截止时间 | 详见招投标日程安排表。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招投标日程安排表 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标专家 5 人； 评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库中随机抽取 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：3人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 广东省招标投标监管网、清远市公共资源交易平台 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 投标人出席开标会的代表及其他特定人员等要求 | 1.开标开始时间：详见招投标日程安排表。 2.地点：详见招投标日程安排表。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 10 | 电子招标投标 | ☑是，具体要求：本招标项目是采用电子招标投标方式。 |
| 11 | 特别说明 | 关于网上开标的说明： 1、本项目开标采用网上开标的形式，投标人无需到开标现场参加开标会议，开标结果视为默认。 2、开标过程中，投标人对开标过程或开标结果有疑义的，可登录交易系统在开标大厅提出及查看相关答复。 3、具体事宜详见《网上开标大厅操作手册》。 |
| 12 | 招标代理费缴纳 | 1.本项目招标代理服务费由中标人支付，本项目中标人应在本项目中标候选人公示期满后5个工作日内按本项目招标代理服务费缴费通知书的要求支付招标代理服务费。本项目以招标控制价为基数计算代理费，按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及其他相关文件的规定计取收费。 2.招标代理服务费的缴纳形式：电汇。 |
| 13 | 招标监督机构 | 招标监督机构：连山壮族瑶族自治县发展改革工信和科技商务局 投诉电话：0763-3663733 |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程审计服务进行招标。

1.1.2 招标单位：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见招标公告；

（2）财务要求：无；

（3）业绩要求：无；

（4）信誉要求：见招标公告；

（5）其他要求：见招标公告；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（13）列入法院失信被执行人、拖欠农民工工资黑名单的，以及法律法规、国家司法解释等部门文件禁止或限制参加招标投标活动的潜在投标人。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，在清远市公共资源交易平台将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的答疑

2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，应在规定的时间内登陆清远市公共资源交易平台，将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

2.2.2投标人应在投标截止时间前10日停止质疑，招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在广东省招标投标监管网、清远市公共资源交易平台发布。

2.2.3招标答疑纪要一经在广东省招标投标监管网、清远市公共资源交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广东省招标投标监管网、清远市公共资源交易平台发布。招标文件的澄清或修改一经在广东省招标投标监管网、清远市公共资源交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

2.3.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人证明书；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）投标申请人声明；

（6）资格审查资料；

（7）评分资料；

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3.1款和合同条款所列招标项目服务范围及服务期限的全部内容。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价下浮率。

3.2.4 招标控制价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 采用银行转账方式提交的，非中标候选人在中标通知书发出后5日内予以退还投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费；中标人在合同书签订后5日内予以退还投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费。

3.4.4 若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。

(1) 投标人在第4.3.3款规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

(2) 投标人在收到中标通知书后拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

详见本招标文件第五章“投标文件格式”中相关要求。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、适用的技术标准、工作范围、招标范围等实质性内容做出响应。

投标人应按投标人须知前附表规定的份数递交投标文件。

投标文件应当按照招标文件的要求加盖电子签章。

4. 投标

4.1 投标文件的份数和密封

4.1.1投标文件的份数要求：电子投标文件一份。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录清远市公共资源交易平台在递交投标文件截止时间前将投标文件完整上传至清远市公共资源交易平台。

4.1.2 投标文件的密封要求：电子投标文件无需由投标人加密（由清远市公共资源交易平台统一加密）。

4.2 投标文件的递交和接收

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表所述的时间前递交投标文件。截止时间以清远市公共资源交易平台的服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。

4.2.2 招标人可按规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后递交投标文件截止时间为准。

4.2.3 到递交投标文件截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个单位的，招标人将依法重新组织招标。

4.2.4 递交投标文件截止时间到达后，招标人或其代理机构在清远市公共资源交易平台对电子投标文件进行解密。

4.3 投标文件的补充、修改与撤回

4.3.1投标人在递交投标文件截止时间前，可以撤回或替换已递交的投标文件。

4.3.2 在递交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.3.3在递交投标文件截止时间后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

4.4 递交投标文件的截止时间

4.4.1 投标人应在投标人须知前附表所述的时间前递交投标文件。截止时间以清远市公共资源交易平台的服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。

4.4.2招标人可按规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后递交投标文件截止时间为准。

4.4.3 到递交投标文件截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个单位的，招标人将依法重新组织招标。

4.4.4 递交投标文件截止时间到达后，招标人或其代理机构在清远市公共资源交易平台对电子投标文件进行解密。

4.5 迟交的投标文件

递交投标文件截止时间到达后，清远市公共资源交易平台将不允许投标人上传投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

（1）本项目开标采用网上开标的形式，投标人无需到开标现场参加开标会议。

（2）开标过程中，投标人对开标过程或开标结果有疑义的，可登录交易系统在开标大厅提出及查看相关答复；

（3）具体事宜详见《网上开标大厅操作手册》。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）投标截止时间宣布项目截止投标；

（2）招标人（或招标代理机构）使用制作该招标文件的机构业务数字证书在电子开评标系统对本项目进行开标操作；

（3）招标人（或招标代理机构）使用制作该招标文件的机构业务数字证书对投标人的电子投标文件进行解密；

（4）查看开标疑义并进行答复（如有）；

（5）投标人对开标结果无异议的应确认开标结果，如未按时确认结果即视为默认开标结果；

（6）开标结束。

5.2.2 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

（1）投标文件在投标截止时间以后传输递交或者未传输递交到指定的清远市公共资源交易平台；

（2）投标人无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的，招标人可以禁止该投标人再次投标该项目；

（3）投标文件未在递交投标文件截止时间前完整传输递交到清远市公共资源交易平台；

（4）因投标人原因造成投标文件未能在规定时间内解密的。

5.3 开标异议

投标人对开标过程或开标结果有疑义的，可登录交易系统在开标大厅提出及查看相关答复。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

7.1.3依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在规定的投标文件有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。

7.4 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

本招标项目是采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照或事业单位法人证书一致。 |
|  |  | 法定代表人证明书和授权委托书 |  | 投标文件中有法定代表人证明书。如投标文件为委托代理人签署的，应同时附上法定代表人授权书。 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 投标函有法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 投标文件格式符合第五章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 报价唯一，只有一个有效报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照或事业单位法人证书 |  | 具备有效的营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | 投标申请人声明 |  | 投标人按规定的格式及内容要求签署了《投标申请人声明》 |
|  |  | 项目负责人 |  | 具备有效的注册造价工程师注册证或注册一级造价工程师注册证且注册专业为安装，且在本单位注册。 |
|  |  | 信誉 |  | 投标人未在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的查询记录截图。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 其他 |  | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | - 投标报价：20分 - 商务标：30分 - 技术标：50分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价 |  | - 评标基准价计算方法：当有效投标人小于5人时，则所有有效投标报价计算值的平均值为K1；当有效投标人等于或大于5人时，去除1个最高的有效报价和1个最低的有效报价，余下的所有有效投标报价计算值的平均值为K1；所有低于K1值的有效投标报价计算值的平均值为K2；评标基准价等于K1和K2的平均值。【采取下浮率报价，投标报价计算值=（1-投标下浮率）×100%，保留两位小数，第三位小数四舍五入】 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务标（30分） | 企业管理体系 | 3分 | 投标人具有有效期内的质量管理认证、环境管理认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最高得3分； 【注：提供的管理体系认证证书需在有效期内，并提供《全国认证认可信息公共服务平台》查询结果一致的截图，否则不得分。】 |
|  |  | 企业业绩 | 6分 | 投标人自2021年1月1日至投标截止时间止：承接过全过程造价咨询业绩或光伏发电项目造价咨询业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分。 【注：提供相关业绩中标通知书或成交通知书及合同关键页(含签订合同双方的名称、项目名称、项目金额、双方盖章、签订日期的关键页)复印件作为同类项目业绩证明材料，时间以合同签订时间为准；未提供或提供资料不齐全不得分。】 |
|  |  | 项目负责人 | 6分 | - 1.具有一级注册建造师证书的，得2分；具有二级注册建造师证书且注册专业为机电工程的，得1分； - 2.具有咨询工程师证书的，得2分； 3.具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得2分；具有工程类中级工程师职称的，得1分； - 本项最高得6分。 【注：提供有效的证书扫描件及投标人或投标人分支机构为其购买的2024年6月或之后任意一个月代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明材料作为评审依据，投标人提供的人员是退休人员，则该人员所持以上证书中的工作单位须为投标人，且证书在有效期内的，同时须提供退休证和退休返聘劳务合同作为证明材料（返聘合同有效期须涵盖本项目投标截止日期当天），否则该人员视为不符合招标文件要求。】 |
|  |  | 团队素质 | 15分 | 参与本项目成员中（不含项目负责人）： 1.配备1名具有一级注册造价工程师证书（含原注册造价工程师）且注册专业为土建专业的，得1分；同时具有咨询工程师的，得1分；同时具有一级注册建造师证书的，得1分；同时具有工程造价类高级（或以上）工程师职称的，得2分；本项最高得5分； 2.配备1名具有一级注册造价工程师证书（含原注册造价工程师）且注册专业为土建专业的，得1分；同时具有注册监理工程师证且注册专业为房屋建筑工程的，得1分；同时具有注册公用设备工程师证书的，得2分；同时具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；本项最高得5分； 3.配备1名具有注册电气工程师且注册专业为供配电的，得1分；同时具有注册电气工程师且注册专业为发输变电的，得2分；同时具有电气类高级（或以上）工程师职称的，得2分；本项最高得5分。 【注：①提供有效的证书扫描件作为评审依据，不提供不得分。 ②以上证书为同一人员的不累计加分。 ③以上配备的人员须提供投标人或投标人分支机构为其购买的2024年6月或之后任意一个月代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明材料作为评审依据，投标人提供的人员是退休人员，则该人员所持以上证书中的工作单位须为投标人，且证书在有效期内的，同时须提供退休证和退休返聘劳务合同作为证明材料（返聘合同有效期须涵盖本项目投标截止日期当天），否则该人员视为不符合招标文件要求。】 |
| 2.2.4（2） | 技术部分评分标准(50分) | 全过程造价咨询服务方案的总体概述 | 10分 | 对投标人提供的全过程造价咨询服务方案的总体概述进行评审： 1.总体服务方案思路清晰、内容完整、科学合理，提出切实可行的建议，可操作性强的，得10分； 2.总体服务方案思路较清晰、内容较完整、较科学合理，提出较切实可行的建议，可操作性较强的，得7分； 3.总体服务方案思路清晰性一般、内容完整性一般、科学合理性一般，提出切实可行的建议一般，可操作性一般的，得4分； 4.总体服务方案思路清晰性较差、内容完整性较差、科学合理性较差，提出切实可行的建议较差，可操作性较差的，得1分； 5.不提供不得分。 |
|  |  | 全过程造价咨询服务工作实施方案 | 10分 | 对投标人提供的全过程造价咨询服务工作实施方案进行评审： 1.针对本项目特点，详细描述项目工作实施方案具体、合理，可操作性强，并能有效把握关键节点工作的，得10分； 2.针对本项目特点，详细描述项目工作实施方案较具体、较合理，可操作性较强，并能较有效把握关键节点工作的，得7分； 3.针对本项目特点，详细描述项目工作实施方案具体性一般、合理性一般，可操作性一般，把握关键节点工作性一般的，得4分； 4.针对本项目特点，详细描述项目工作实施方案具体性较差、合理性较差，可操作性较差，把握关键节点工作性较差的，得1分； 5.不提供不得分。 |
|  |  | 服务质量保证体系及措施 | 10分 | 根据投标人提供的服务质量保证体系及措施进行评审： 1.服务质量保证体系及措施思路清晰、内容完整、科学合理，提出切实可行的建议，可操作性强的，得10分； 2.服务质量保证体系及措施思路较清晰、内容较完整、较科学合理，提出较切实可行的建议，可操作性较强的，得7分；； 3.服务质量保证体系及措施思路清晰性一般、内容完整性一般、科学合理性一般，提出切实可行的建议一般，可操作性一般的，得4分； 4.服务质量保证体系及措施思路清晰性较差、内容完整性较差、科学合理性较差，提出切实可行的建议较差，可操作性较差的，得1分； 5.不提供不得分。 |
|  |  | 企业规章制度及承诺 | 10分 | 根据投标人提供的企业规章制度及承诺进行评审： - 1.投标人有完善的工程造价相关的企业规章制度并承诺在本项目造价咨询中贯彻执行，对本项目全过程造价控制的服务质量保证和承诺充分合理的，得10分； - 2.投标人有较完善的工程造价相关的企业规章制度并承诺在本项目造价咨询中贯彻执行，对本项目全过程造价控制的服务质量保证和承诺较充分合理的，得7分； 3.投标人有一般完善的工程造价相关的企业规章制度并承诺在本项目造价咨询中贯彻执行，对本项目全过程造价控制的服务质量保证和承诺充分合理性一般的，得4分； 4.投标人的企业规章制度不够完善，对本项目全过程造价控制的服务质量保证和承诺不够合理的，得1分； 5.不提供不得分。 |
|  |  | 造价咨询档案管理措 施 | 10分 | 根据投标人提供的造价咨询档案管理措施进行评审： 1.造价咨询档案管理措施完善、全面、科学合理的，得10分； 2.造价咨询档案管理措施较完善、较全面、较科学合理的，得7分； 3.造价咨询档案管理措施完善性一般、全面性一般、科学合理性一般的，得4分； 4.造价咨询档案管理措施完善性较差、全面性较差、科学合理性较差的，得1分； 5.不提供不得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标价格（20分） | 投标价格 | 20分 | 评标基准价计算方法：当有效投标人小于5人时，则所有有效投标报价计算值的平均值为K1；当有效投标人等于或大于5人时，去除1个最高的有效报价和1个最低的有效报价，余下的所有有效投标报价计算值的平均值为K1；所有低于K1值的有效投标报价计算值的平均值为K2；评标基准价等于K1和K2的平均值。【采取下浮率报价，投标报价计算值=（1-投标下浮率）×100%，保留两位小数，第三位小数四舍五入】 投标报价的偏差率计算：偏差率＝100％×（投标人报价计算值－评标基准价）／评标基准价，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 报价得分计算： 偏差率≤０时，报价得分＝20+5×偏差率 偏差率＞０时，报价得分＝20-10×偏差率 |

1.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2.关于高级或以上职称证书认定的相关说明：投标人应提供由人社部门核发的职称证书，若职称证书不是由人社部门核发，则应提供核发机构（或该机构职称评审委员会）获得人社部门授权或核准备案证明其具有职称评审权的证明文件复印件，或该人员在人社部门职称管理系统登记的获得该职称的信息记录网页或截图打印件。

3.技术标得分为所有评委评分分值的算术平均值（评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并把综合总得分按高到低的顺序依次推荐排名前三的投标人为第一、第二、第三中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合总得分相等时，比较投标报价，报价低者名次排前；投标报价相等的，采用摇珠抽取方式随机确定名次。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务评审：见评标办法前附表；

（2）技术评审：见评标办法前附表；

（3）投标报价评审：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分A；

（1）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术评审计算出得分B；

（2）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价评审计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件一：                            开标记录表（以交易中心平台打印版本为准）

工程名称：

开标地点：                               开标时间：   年   月   日   时   分                       招标控制价（元）：

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件是否解密 | 电子标书递交是否成功 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 投标保证金递交情况 |  | 投标下浮率（%） | 投标人代表签名确认 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 缴纳方式 | 金额（元） |  |  |  |

招标人代表：                                                          招标代理机构代表：

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

评标委员会负责人：                            （签字）

年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标的评标委员会：

问题澄清通知（编号：                    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月     日

# 第四章 合同条款及格式

（招标人和中标人可根据行政法规和实际情况需要调整后签订）

连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务

合 同 文 件

合同编号：

甲方：

乙方：

合同签订时间 ：2024 年       月      日

签订地点： 连山壮族瑶族自治县

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及广东省和清远市工程建设项目的有关文件精神，在乙方充分理解和遵守甲方相关造价规定的基础上，（（甲方）                与（乙方）                  遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务服务事项协商一致，订立本合同，供双方共同执行。

第一条  工程概况

1.1 工程名称： 连山壮族瑶族自治县公共建筑屋顶、露天停车位及其他可利用公共场所分布式光伏建设项目全过程造价咨询服务

1.2 工程地址：广东省清远市连山壮族瑶族自治县县域。

1.3 项目建安工程费：约 27046.54万元

1.4 双方约定的服务范围及工作内容：包括但不限于本项目的设计阶

段、招标阶段、施工阶段、竣工结（决）算阶段、审计阶段等造价咨询全过程投资控制工作。

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段 | 1.负责审核设计概算，按本项目工程可研批复的投资控制目标对设计方案或图纸提出限额设计要求和优化设计意见，协助招标人有效实现限额设计，合理控制工程投资；审核设计概算，并负责与有审核权限部门的对数工作，完成初步设计概算审核工作。 2.负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 3.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 4.负责审核施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算），按时提交调整意见及合理化建议，并负责与有审核权限部门的对数工作，完成施工图预算审核工作。 5.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 6.负责按招标人要求编制各类造价管理文件。 |
| 2 | 施工阶段 | 1.负责按招标人要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 2.根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。 3.负责施工过程造价控制，负责编制工程变更、各类工程和服务预算，审核工程量与进度款。 4.负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护招标人的合法权益。 5.负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个季度月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。 6.负责定期召开造价控制会议，参与选择技术经济性最佳的方案，控制好技术设计和施工图设计的不合理变更，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。 7.发生现场签证时，须与工程部、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为签证依据。 8.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。 9.根据招标人的需要参与合同谈判、合同价款修正及调整的审核。 - 10.根据经验主动地、有预见性地提醒招标人节约费用，负责协助处理索赔和反索赔事项；向招标人提供专业造价意见，维护招标人的合法权益。 11.审核所有涉及造价的工程技术文件。 |
| 4 | 结（决）算阶段 | - 1.负责按招标人及有审核权限部门要求编制结算管理文件，配合招标人开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与各参建单位对数。自收到招标人工作要求之日起10-30个工作日内出具结算审核报告。 2.负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。 3.负责施工类、服务类、货物类等合同结算审核工作并出具审核报告；负责工程结算初审工作，提交合同管理及执行情况的专题报告。 4.审核建设工程其他费用（含工程量计算和计价等），按时出具审核报告。 5.按招标人要求组织推进竣工结算工作（含施工、勘察和设计及其它服务类项目等费用），提出竣工结算工作建议；配合招标人实施决算工作。 6.按招标人需求定期发文督促相关单位配合开展结算工作。 7.配合招标人完成财政评审工作。 8.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，编制单体、各项各专业等工程建筑技术经济指标，对产生偏差的原因及投资控制的效果进行分析，提交合同管理及执行情况的专题报告。 |
| 5 | 其他 | 1.按招标人要求，负责组织或参加相关造价控制评审、变更专题等会议，包括邀请相应的专家并承担专家评审费，提供接送专家至招标人指定会议地点等相应服务。 2.视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。 3.设置专职人员进行项目全过程造价服务工作，以满足招标人的工作需要。 4.对项目计量支付进行审核，出具审核报告。 5.招标人安排的其他造价管理工作。 |

第二条   乙方工作要求

2.1 出席会议：根据甲方需要，出席和成本控制、造价咨询有关之设计会议、工程会议、成本会议，并提出成本控制相关建议及方案。

2.2 市场调研：根据项目需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料，包括但不限于：

（1）对当地有关工程造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价的诸因素之调研。

（2）工程造价行情调研，包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。

2.3 控制目标：

（1）进度目标：确保按工程进度需要及甲方要求提供造价咨询服务成果；

（2）质量目标：造价编制或审核准确率控制在合同约定范围内；

（3）投资目标：投资控制在上级主管部门批准的工程投资概算内，工程施工费结算不得超出概算（建安费）（除甲方增加的指令变更外）。乙方应以甲方的控制目标为基础，为项目投资控制做好咨询工作。。

2.4 质量标准：工程造价咨询成果文件应符合：《广东省建设工程造价管理规定》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第 107 号部令）及国家现行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业规定及广东省、清远市有关规定要求和相应的标准、规范、技术文件。

2.5 乙方每项服务工作完成后，乙方向甲方出具有关成果文件 (包括 电子和纸质文本文件)，全部服务工作完成后，乙方应向甲方出具全部工作成果总结文件，作为该工程造价咨询服务费结算依据使用。

2.6 在审核过程中，对于重大项目和项目工程的重要部分为便于甲方工作的跟进，乙方须向甲方汇报工作进程及遇到的问题。

2.7 乙方将根据设计图纸、国家的有关政策、规范、标准和其它有关规定，对甲方委托的业务实施必要的工作程序，出具合法、真实、准确、公允的业务报告，提供优质专业技术服务。

2.8 乙方编制的成果文件含软件版、EXCEL、XML、COS（确保上述文件符合清远市公共资源交易中心发布标准和相关要求）等格式文件。乙方须向甲方提供两套广联达软件（含算量、计价），在本项目结算前能正常使用，此费用包含在本合同价款中。

2.9 成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。

2.10 乙方提供的成果文件须由经办人签名，并加盖乙方法人公章，不允许使用业务章。

2.11 乙方应在收到甲方以书面形式提出的建议或者异议后及时给予书面答复。

2.12 保证乙方人员（注：造价咨询服务人员须经甲方考核同意后方能 使用）均具有较高的业务素质和职业操守，能够切实维护甲方的权益。

2.13 乙方自备工具到项目施工现场了解情况。

2.14 对有争议或不明确的部位，协助甲方组织施工单位现场核实和协调解决。

2.15 乙方需保守工作过程中知悉的甲方商业秘密。

2.16 投资控制在上级主管部门批准的项目工程投资概算内。乙方的服务应按甲方要求提供建设项目的全面的造价咨询服务，不得出现决算超预算、预算超概算现象。

2.17 乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务， 因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

2.18 乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

2.19 造价咨询过程中，如乙方提交的成果资料不符合甲方要求，乙方应按甲方要求委派人员到指定地点现场办公且无偿予以配合，直到提交的成果资料符合甲方要求为止。

2.20 乙方不得与其它单位串通，弄虚作假损害甲方利益。

2.21 乙方保证造价咨询管理结果的公正性、真实性，不得少算、高估冒算。

2.22 乙方应当履行全过程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的一切直接和间接经济损失，损失赔偿由双方协商，并依法追究乙方的法律责任。

第三条  甲方的权利和义务

3.1向乙方提供本项目施工图纸以及有关资料,并保证所提供的资料的准确、完整、合法性。

3.2负责编制工作的外部关系的协调。

3.3 应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的代表，负责与乙方单位联系。

3.4 对乙方书面提交并要求做出决定的事宜及时给予书面答复。

3.5 有权要求乙方更换不称职的编制人员及驻场人员，乙方不予更换或更换后仍不称职的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

3.6 根据乙方业务表现进行考核和管理。

3.7 项目造价咨询服务费结算完成后 30 天内甲方退回乙方履约保函原件。（如有）

第四条  乙方的权利和义务

4.1 根据国家和地方现行的工程建设相关政策、规范及甲方提供的施工图纸等资料，完成本合同第 1.4 条约定的工作内容。

4.2 乙方负责本项目的造价文件编制人员及驻场人员必须是本单位专职人员，具有较高的业务素质和职业操守，能够保质保量的完成造价咨询任务及切实维护甲方的权益。

4.3 乙方对造价咨询业务中的各种数据和资料必须严格保密，不得擅自引用、发表或提供给第三者，不得用于非履行本合同所必需且合理合法之处；本合同解除或终止的，乙方应当及时将持有的资料文件等及时进行销毁或返还。

4.4 乙方取得本造价咨询业务后，不得转包或分包。

4.5 乙方必须遵守甲方有关造价管理规定，接受甲方的考核及管理。

4.6 乙方项目负责人为：        ，项目负责人履行本合同的权限为：本项目造价咨询服务联系工作事宜及对提供的造价咨询成果负责。在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。乙方更换项目负责人时，应提前 7 日向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换，更换项目咨询团队其他乙方人员，应提前 3 日向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换。更换的人员资格及经验不能低于被更换人员。

第五条  乙方工作期限及成果要求

5.1 工作期限： 自收到甲方通知开始之日起至合同约定造价咨询服务内容全部完成止。甲方根据实际情况，有权对本项目服务期限进行适当调整。

5.2 成果文件的构成必须清晰、便于核对，对工程量较大和主要的部位要加以说明。成果文件由经办人签名，并加盖受托人法人公章，不允许使用业务章。

第六条  费用及支付方式

6.1 造价咨询服务费

（1）本项目合同价（含税）暂定：¥          元，人民币大写：          。（其中不含税价为：¥          元，税金为：¥         ) ,税率为    %，合同期内，由于乙方自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，合同含税价格不受影响。本合同造价咨询服务费包括乙方履行本合同所必须的所有成本费用（包括调研费）、预期可得全部收益和乙方应承担的一切税费，包括但不限于派出主要造价乙方人员及后勤保障人员、设备等完成约定期限及咨询范围工作的全部人力、物力费用以及技术资料费、现场管理费、企业  管理费、利润和税金等合同所涉及的正常服务和附加酬金。造价咨询服  务费计费结算执行广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务  收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）规定的施工阶段全过程造价控  制收费标准，下浮 30%再执行中标下浮率   %计取（中标下浮率=1-投标价/招标控制价）。本项目造价咨询服务费计费基数暂按工程暂定建安费 27046.54万元计算（结算时计费基数以本项目审定的概算建安费为准）。

（2）最终结算价以甲方审定为准。如本合同执行过程中，发现存在超付情形,乙方应无条件返还差额款项。

6.2 在本合同约定的工作内容范围内， 甲方按以下原则向乙方分期支付各阶段造价咨询服务费：

注：概算完成审核前，按合同暂定价支付服务费；概算审定后，以审定概算建安费为计算基数，按上述 6.1 条约定调整合同价后支服务费。

| 服务阶段 | 服务项目 | 本阶段造价咨询服务费拆分比例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步设计阶段、施工图设计阶段、施工管理阶段、竣工结（决）算审核等 | 工程概算审核完成 | 20% | 提交经委托人审核通过的初步概算审核报告文件及开具的等额合法增值税专用发票和请款报告后15个工作日内，支付合同总价的20% |
|  | 工程预算编制及审核完成 | 20% | 编制预算并通过委托人审核通过的预算及工程量清单文件及开具的等额合法增值税专用发票和请款报告后15个工作日内，支付合同总价的20% |
|  | 施工阶段造价控制（计量支付、工程变更）等编制或审核完成工程形象进度50% | 20% | 经甲方确认的工程形象进度完成达50%，且开具的等额合法增值税专用发票和请款报告后15个工作日内，支付合同总价的20% |
|  | 施工阶段造价控制（计量支付、工程变更）等完成工程形象进度100% | 20% | 经甲方确认的工程形象进度完成达100%，且开具的等额合法增值税专用发票和请款报告后15个工作日内，支付合同总价的20% |
|  | 工程结（决）算编制与审核完成 | 20% | 工程结算与审核完成后，且开具的等额合法增值税专用发票和请款报告后15个工作日内，支付合同总价的20% |
| 以上合计 |  | 100% |  |

6.3 甲方付款前，乙方向甲方提供抬头为“连山壮族瑶族自治县广源能源有限公司的合法有效等额的增值税专用发票以及其他请款资料，否则甲方有权暂停或推迟付款，因此导致付款时间延误的责任和损失由乙方承担。乙方因收取费用所需缴纳的税费，由乙方自行承担。 甲方开票及收款信息：

公司名称：

税    号 ：

公司地址：

电话号码：

开户银行：

银行账户：

6.4 甲方通过银行转账的方式付款至乙方指定银行账户，以下乙方信息如有变更或有错漏，乙方应当及时通知甲方；如未及时通知甲方信息变更而导致甲方转账发生错误的，视为甲方已经交付款项，由乙方承担一切 责任。乙方接受汇款的基本账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

6.5 因甲方审核请款手续时对时间等方面的客观影响，甲方未按时支付工程预付款和工程进度款属于不可抗力的情形，不视为甲方违约，乙方不得要求赔偿任何损失。本合同约定的付款时间仅表示甲方完成自身支付审批手续的时间，后续支付时间按银行资金支付程序执行。咨询费用因办理付款手续未及时支付，不视为违约。乙方不得以此为由拒绝或拖延履行本合同义务。

第七条  违约责任

7.1 由于甲方原因未能按合同约定及时提供工程有关文件和资料， 或对乙方书面提交并要求答复的事宜未能及时答复，致使乙方工作延误，对此造成的损失，乙方不承担责任。

7.2 因乙方原因未能按照甲方要求的合理期限提交成果文件的，每延误提交一次，乙方按 1000 元/次支付违约金给甲方，且甲方将书面告知乙方限期整改；乙方未在限期内改正的，乙方须按暂定合同总价的 1%支付违约金给甲方；由于乙方不配合、限期内提交成果不到位等违约行为影响项目推进的，视为乙方未能按合同约定的时间或甲方的要求时间提交成果文件，并仍需根据前述约定支付相应的违约金，且甲方视其严重程度（关于严重程度的判断及认定以甲方确认为准，乙方对此完全接受且不持任何异议）有权保留进一步追究乙方其他违约责任与要求乙方另行赔偿甲方损失的权利。

7.3 乙方有下列情形之一的，应按暂定合同总价的 5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的， 甲方仍有权追偿：

（1）未按相关规定做好资料保管与整理工作，导致资料丢失的；

（2）乙方未经甲方允许，将全部或部分工作转委托给其他人的；

（3）乙方违反保密义务的；

（4）乙方违反知识产权条款的。

7.4 乙方编制的造价咨询成果文件与甲方（或甲方委托的第三方及有审核权限的部门）审定造价相比，乙方编制的成果文件相差幅度允许偏差为 3%（含3%），如超过约定允许偏差，则乙方应向甲方支付违约金，违约金=实际相差幅度×合同暂定价。

7.5 乙方审核的计量支付进度款出现超合同清单或预算清单等超付情况，则每发生一次，乙方需向甲方支付违约金 20000 元。

7.6 如乙方存在泄露工程编制相关资料数据或其他违反职业道德及廉政纪律行为的，除按照国家有关法律进行处理外，甲方有权终止合同，不支付任何报酬，并要求其赔偿甲方及项目因此受到的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失、名誉损失和律师费等维权费用）。

7.7 乙方有任何违法违规或者违约行为的， 甲方均有权视情况单方解除本合同、要求其赔偿甲方及项目因此受到的一切损失（包括但不限于直 接损失、间接损失、名誉损失和律师费、另行聘请第三方等费用）。

7.8 上述涉及到乙方需向甲方支付任何款项（包括但不限于赔偿金、 违约金等）均直接付至甲方；由甲方直接扣除的，则由甲方直接在应付但 未付的款项当中扣除。

7.9 乙方应承担的其它违约责任

| 序号 | 违约项目 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方自行调换或未按甲方要求及时更换项目造价人员 | 3000 元/人 ·次 |
| 2 | 未经甲方同意缺席甲方通知的例会、专题会议 | 2000 元/人 ·次 |
| 3 | 未按要求时间提供造价咨询文件，或提供资料质量有瑕疵，但尚未造成经济损失 | 1000 元/次 |
| 4 | 乙方未向甲方及时提交符合要求的工作成果每周/月报告 | 1000 元/次 |
| 5 | 甲方认为有必要时，乙方以监理及现场工程师已经签字确认工程量为理由不进行工程量复核 | 1000 元/次 |
| 6 | 乙方在审核签证、变更、进度款和结算款过程，审核意见无建设性无操作性无专业性 | 500 元/次 |

7.10 如乙方就同一事项产生多项违约责任的，性质不同的违约责任可同时使用，性质相同的则按照违约责任更重的条款适用。

第八条  合同结算

在乙方全部完成本合同约定的全部工作内容之日起 15 个工作日内， 乙方应提交项目造价咨询服务费结算申请。

第九条  合同变更及合同解除

9.1 除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。因此增加的工作内容，乙方同意不再另行收取附加工作酬金，双方另行达成补充约定的除外。

9.2 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布 或修订的，双方应遵照执行。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

9.3 甲方若对本合同的范围及内容进行改变应与乙方协商以签订补充 协议的形式对本合同进行变更或另签服务合同。如协商不成则解除合同，乙方尚未开展服务工作的，甲方不支付造价咨询服务费；乙方已开展服务 工作的，由甲方根据乙方的实际工作量给予补偿，但最高不超过其开展 服务工作所在项目阶段造价咨询服务费的50%，但如乙方工作量因此减少的，甲方也有权扣减相应造价咨询服务费。

9.4 当事人一方要求变更或解除合同的，应当提前 14 日书面通知对方；因当事人一方无正当理由变更或解除合同使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。但乙方违约，甲方根据合同约定解除合同的，合同自解除通知到达乙方之日起解除，乙方应按合同约定承担相应违约责任。

9.5 合同解除后，已完成部分不符合法律规定、合同约定或甲方合理 要求的， 甲方有权拒绝支付、扣减或要求返还相应金额。

第十条  争议的解决

在履行合同的过程中，若发生纠纷，双方应协商解决；协商解决不成的，向连山壮族瑶族自治县人民法院提起诉讼。

第十一条  其他

11.1 考察及相关费用：乙方为完成本合同工作内容所需进行的考察、调研及相关的一切费用均由乙方负责，甲方不另行支付费用。

11.2 保密

（1）保密范围：任何一方在合同履行过程中向对方提供的所有技术文件、资料以及其他不能通过公开渠道获悉的所有信息（包括技术信息、 经营信息）均属保密范围。

（2）未经对方许可，不得将对方提供的属于保密范围的信息泄露、披露或提供给第三人（包括与项目无关的各自员工、顾问等）使用，并且双方均同意尽量减少前述保密信息的扩散范围。

（3）保密期限：双方对本合同所涉及的保密信息在本合同履行完毕后仍然承担保密义务，直到保密信息公开之日。本合同的解除或终止均不 等同于保密义务的终止。

11.3 联络

（1）任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 3 日内送达对方指定的接收人和送达地点，如无正当理由拒不签收的，视为已送达并认可往来函件的内容。

（2）甲方指定的送达接收人：          ，送达地点：           ，

电子邮箱：         。

（3）乙方指定的送达接收人：         ，送达地点：          ，

电子邮箱：         。

11.4 知识产权：甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权 属于甲方。乙方为履行本合同约定而编制的成果文件（包括阶段性成果）， 其著作权属于甲方。乙方提供的服务成果不得侵犯第三人的知识产权，否则由此引起的纠纷由乙方解决，与甲方无关，若由此给甲方造成损失的，应赔偿甲方全部损失。

11.5 乙方不得再接受除甲方外的其他单位对所审同一项目的服务委托，即不能就同一项目既接受甲方的委托，又接受项目投标供应商、承包 单位等相对利益关系人的委托，否则甲方有权终止本合同，不支付任何造 价咨询服务费(并且有权要求乙方退回甲方已付的全部款项)。同时乙方还 应向甲方支付本合同造价咨询服务费的30%作为违约金。违约金不足以弥 补因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿由此给甲方造成的全部直接和间接经济损失。

11.6本合同自签订之日起生效，双方履行完规定的义务和责任并结清造价咨询服务费后自行终止。

11.7本合同一式伍份，签约方各执贰份；招标代理执壹份。（以下无正文）

附件1：廉洁责任合同

附件2：中标通知书

附件3：拟投入本项目造价人员一览表及项目负责人资质证明

（此页无正文，为盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

联 系 人：

地    址：

联系电话：

传    真：

邮政编码

签订日期：

乙方 （盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

联  系  人 ：

地      址 ：

联 系 电 话：

传      真 ：

开 户 银行：

签订日期：

附件 1：廉洁责任合同

廉洁责任合同

甲方：

乙方：

建设工程项目：

建设工程地点：

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁连山壮族瑶族自治县建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  甲方及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益， 包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用乙方的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼 金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2 接受乙方宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3 向乙方报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向乙方推荐分包人，推销材料和设备，要求乙方购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示乙方为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受乙方财物，或从事与建设工程有关的材料和设备 供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  乙方及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列

行为：

3.1  同意或主动向甲方及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  甲方、乙方及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动， 禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

甲方、乙方双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  甲方及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应 的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给乙方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  乙方及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属 实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，乙方应按次 向甲方支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过 100 万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过 50 万元人民币）；给甲方造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，甲方有权：（1）如乙方的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将乙方的履约评价评为不合格，并拒绝其参与甲方负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请咨询人或咨询人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。。

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及 的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，甲方、监理人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

(以下无正文)

甲方（公章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

乙方（公章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

附件2：中标通知书

（中标后提供）

附件3：拟投入本项目造价人员一览表及项目负责人资质证明 （中标后提供）

拟投入本项目造价人员一览表

| 序 号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 是否 驻场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |  |

- 第五章 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

目    录

- 一、投标函

- 二、法定代表人证明书

- 三、授权委托书

- 四、投标保证金

- 五、投标申请人声明

- 六、资格审查资料

- 七、投标报价表

- 八、商务评分资料

- 九、技术评分资料

- 十、投标人认为需要提供的其他资料

一、投标函

（招标人名称）     ：

1．我方根据贵方项目编号为           的 （项目名称）  的招标文件，已详细审核了全部招标文件内容及有关附件。愿意以（小写）          %作为投标报价下浮率。

2．遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、标准和技术规范及其他有关文件后，我方承诺：愿以投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范等的要求完成全过程审计。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在接到发包人的书面进驻通知后在发包人要求的期限内开展造价咨询工作。

（3）我方承诺按合同约定履行规定的权利义务。

（4）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.本投标文件的投标有效期为90日历天（从递交投标文件截止之日计起）。

7．	                    （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年      月      日

二、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件/扫描件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证复印件/扫描件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、投标保证金

根据递交投标保证金方式提供证明文件，加盖单位公章。

五、投标申请人声明

本招标项目招标人：

本公司就参加  （项目名称）   投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在中国裁判文书网行贿犯罪记录查询结果中，本公司没有在招标公告发布日前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司保证本项目投标文件编制、解释负责人按招标文件规定完成评标委员会提出的澄清要求（如有）。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加清远市连山壮族瑶族自治县行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：                         (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月      日

六、资格审查资料

（按第三章评标办法要求附上资格评审资料）

七、投标报价表

| 项 目 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标下浮率 | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 服务期限 | 按招标文件的要求 |  |
| 质量标准 | 按招标文件的要求 |  |
| 项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 注册证书编号 |  |

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

八、商务评分资料

（按第三章评标办法要求附上评分资料）

九、技术评分资料

（按第三章评标办法要求附上评分资料、格式自拟）

十、投标人认为需要提供的其他资料